| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN ĐỊNH Số: /BC-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Định, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả giám sát về công tác triển khai thực hiện xã hội hóa

hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Tân Định

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Tân Định về công tác triển khai thực hiện xã hội hóa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Tân Định;

Qua kết quả khảo sát, giám sát ý kiến của các thành viên đoàn. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Tân Định báo cáo kết quả thực hiện giám sát “công tác triển khai thực hiện xã hội hóa hệ thống chiếu sáng  trên địa bàn phường Tân Định” như sau:

I. Thực hiện kế hoạch giám sát

Thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND phường ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường thành lập đoàn khảo sát, giám sát “ về công tác triển khai thực hiện xã hội hóa hệ thống chiếu sáng” trên địa bàn phường Tân Định.

Ủy ban nhân dân phường Tân Định đã chủ động xây dựng báo cáo theo đề cương và gửi đến đoàn giám sát đảm bảo quy định.

II. Kết quả giám sát

- Công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp tuyên truyền

Thực hiện theo kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 21/12/2020 của Ban chấp hành Đảng ủy phường về thực hiện Đề án “ Nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện công tác xã hội hóa hệ thống chiếu sáng gắn với đề án Nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị. Qua khảo sát thực tế cho thấy khi tổ chức họp dân triển khai thực hiện xã hội hóa điện chiếu sáng tại tuyến đường trên địa bàn thì đa số các hộ dân có nhà dọc hai bên tuyến đường đều đồng thuận chủ trương của nhà nước .

2. Kết quả đạt được về việc thực hiện các công trình xã hội hóa điện chiếu sáng từ 01/01/2023 đến 30/09/2024.

Đã triển khai thực hiện với 06 tuyến điện chiếu sáng với tổng chiều dài 1,257m, 52 bộ bóng đèn,  với tổng số tiền 112.350.000 triệu đồng,

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến nhánh tuyến đường Tân định 025 (đường chợ hoàng gia) chiều dài 137m với 05 bộ Đèn tổng số tiền 11.945.000 đồng.

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường nhánh đường 5 Bé đến ĐH 601 khu phố 2, chiều dài tuyến đường 140m với 05 bộ Đèn số tiền 9.600.000 đồng

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đoạn đường Tân Định 056 từ nhà ông Long đến nhà 3 Luông ,chiều dài 120m với  06 bộ Đèn, tổng số tiền 13.230.000 đồng.

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường  từ công ty Du Duệ đến Tân Định 016 (đường vào bến lớn) chiều dài 760 m với  25 bộ Đèn, tổng số tiền 48.500.000 đồng

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường nhánh đường Tân Định 001 (Út Ca – 10 Be) khu phố 4, chiều dài tuyến đường 15m với 04 bộ Đèn  số tiền 10.185.000 đồng

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến nhánh đường Tân Định 001 (9 liêm – Út sùng) khu phố 4, chiều dài tuyến đường 85m với 07 bộ Đèn, số tiền 18.890.000 đồng.

- Hồ sơ thể hiện: Biên bản họp dân; bản vẽ thiết kế; bản báo giá; Hợp đồng thi công và biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

III. Nhận xét đánh giá

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành ủy ban nhân phường thực hiện xã hội hóa và công tác phối hợp triển khai tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể từ phường đến khu phố đêu thực hiện tốt, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí thực hiện xã hội hóa đèn chiếu sáng các tuyến đường hẻm, cụt chưa có lắp hệ thống chiếu sáng đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hồ sơ pháp lý thể hiện đầy đủ. Các tuyến đường lắp đặt điện chiếu sáng xã hội hóa được đấu nối vào lưới điện chiếu sáng hiện hữu do Ủy ban nhân dân phường quản lý điều được thanh toán từ nguồn ngân sách của địa phương. Ủy ban nhân dân phường thường xuyên thống kê rà soát sữa chữa, thay thế các bóng đèn bị hư hỏng theo định kỳ quý.

2. Hạn chế

Các hộ dân đóng góp kinh phí để thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng,  khu phố cử đại diện hộ dân thu tiền và lập danh sách công khai tại văn phòng khu phố. Tuy nhiên chưa gửi danh sách về cho cán bộ trách của Ủy ban nhân dân phường lưu trữ theo quy định.

IV. Kiến nghị trong thời gian tới

Qua kết quả giám sát các công trình xã hội hóa điện chiếu sáng trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định để thực hiện tốt các công trình xã hội hóa cho những năm tiếp theo đoàn giám sát kiến nghị:

- Uỷ ban nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo các ngành và khu phố triển khai thực hiện kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 21/12/2020 của Ban chấp hành Đảng ủy phường về thực hiện Đề án “ Nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn phường.

- Tăng cường vận động nhân dân thực hiện trên tinh thần tự giác, tự nguyện đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường thường xuyên tuyên truyền thực hiện nhiều công trình xã hội hóa các tuyến đường chiếu sáng góp phần tạo cảnh quan sáng, sạch, đẹp và “xây dựng nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị” trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả giám công tác triển khai thực hiện xã hội hóa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Tân Định./.

| Nơi nhận: - TT Đảng ủy; -TT. HĐND thành phố; - TT HĐND phường; -UBND, UBMTTQ phường; - Đại biểu HĐND phường; - Cơ sở dữ liệu HĐND; - Lưu: VT. | TM. ĐOÀN GIÁM SÁT TRƯỞNG ĐOÀN Nguyễn Kim Hoa |
| --- | --- |